РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## КИРИШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

## ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2020 года № 722

(                                                                                  (

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области, муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением Администрации Киришского муниципального районаот 31.07.2015 № 1586, администрация Киришского муниципального района, действующаяот имени Киришского городского поселения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области от 16.10.2014 № 2413(далее – муниципальная программа):

1.1.	В паспорте муниципальной программы: строки «Сроки реализации муниципальной программы», «Финансовое обеспечение муниципальной программы, 
в т.ч. по годам реализации», «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2022 годы |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. по годам реализации | 2 655 531,89 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 335 259,28 тыс. руб. 2016 год – 358 053,87 тыс. руб. 2017 год – 343 264,96 тыс. руб. 2018 год – 379 927,28 тыс. руб. 2019 год – 260 334,85 тыс. руб. 2020 год – 252 418,98 тыс. руб. 2021 год – 381 602,46 тыс. руб. 2022 год - 344 670,21 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 91,8%; доля автомобильных дорог общего пользования, содержащихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, составит 99,%; доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 60,2%. ввод в эксплуатацию подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе – 3597 м; ввод в эксплуатацию двухполосного участка ул. Восточной, протяженностью 142 м.п. вдоль жилого дома № 8 с тротуаром; ввод в эксплуатацию ул. Восточной – 648,5 м.п. |

»;

1.2	Раздел 3. муниципальной программы изложить в новой редакции:

«3.	Приоритеты, цели и сроки реализации муниципальной программы

Основной целью реализации муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог, пешеходных путей, благоустроенных территорий для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста, снижения транспортной составляющей

в себестоимости конечной продукции, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области.

Задачи Муниципальной программы предусматривают:

-	сохранение существующей дорожной сети, повышение ее транспортно-эксплуатационного состояния за счет проведения полного комплекса работ по содержанию 
и ремонту автомобильных дорог, пешеходных путей, благоустроенных территорий;

-	совершенствование и развитие сети автомобильных дорог для реализации потенциала социально-экономического развития муниципального образования;

-	улучшение качества и комфортности проживания населения;

-	освоение новых территорий, обеспечение автодорожных подходов к зонам приоритетного развития.

Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в таблице № 2 приложения № 1 к муниципальной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице № 3 приложения № 1 к муниципальной программе.

Сроки реализации муниципальной программы – 2015-2022 годы.

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе,

к концу 2022 года позволит достичь следующих конечных результатов:

-	доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 91,8%;

-	доля автомобильных дорог общего пользования, содержащихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, составит 99 %;

-	доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 60,2%;

-	ввод в эксплуатацию после строительства подъездной улицы к промзоне 
с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе – 3597 м;

-	ввод в эксплуатацию двухполосного участка ул. Восточной, протяженностью 142 м.п. вдоль жилого дома № 8 с тротуаром;

-	ввод в эксплуатацию ул. Восточной – 648,5 м.п

1.4.	В паспорте подпрограммы «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее - Подпрограмма 1) муниципальной программы строки: «Сроки реализации подпрограммы», «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2022 годы |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации | 774 440,82 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 73 813,46 тыс. руб. 2016 год – 84 654,02 тыс. руб. 2017 год – 61 959,69 тыс. руб. 2018 год – 74 413,52 тыс. руб. 2019 год – 52 275,60 тыс. руб. 2020 год – 34 866,22 тыс. руб. 2021 год – 214 695,28 тыс. руб. 2022 год– 177 763,03 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 91,8% |

»;

1.5	Раздел 3. Подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:

«3.	Прогноз конечных результатов подпрограммы

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограмме, к концу

2022 года позволит достичь следующих конечных результатов:

-	доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 91,8%.

Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации представлены в таблице № 2 приложения № 1 к муниципальной программе. Методика расчета показателей (индикаторов) представлена в таблице № 3 приложения № 1 
к муниципальной программе.

1.6	Раздел 4. Подпрограмма 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:

«4.	Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2022 годы.»;

1.7.	В паспорте подпрограммы «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее - Подпрограмма 2) муниципальной программы строки: «Сроки реализации подпрограммы», «Финансовое обеспечение подпрограммы, 
в т.ч. по годам реализации», изложить в следующей редакции:

«

| Сроки реализации подпрограммы | 2015 – 2022 годы |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации | 808 487,60 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 86 322,13 тыс. руб. 2016 год – 76 506,85 тыс. руб. 2017 год – 77 766,75 тыс. руб. 2018 год – 86 721,23 тыс. руб. 2019 год – 121 312,74 тыс. руб. 2020 год – 115 892,88 тыс. руб. 2021 год – 121 982,51 тыс. руб. 2022 год – 121 982,51 тыс. руб. |

»;

1.8	Раздел 4. Подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:

«4.	Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2022 годы.»;

1.9.	В паспорте подпрограммы «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» (далее - Подпрограмма 3) муниципальной программы строки: «Сроки реализации подпрограммы», «Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации», «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Сроки реализации подпрограммы | 2015– 2022 годы |
| --- | --- |
| Финансовое обеспечение подпрограммы, в т.ч. по годам реализации | 362 246,31 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 72 830,18 тыс. руб. 2016 год – 60 023,07 тыс. руб. 2017 год – 52 768,00 тыс. руб. 2018 год – 22 824,13 тыс. руб. 2019 год – 41 230,90 тыс. руб. 2020 год – 22 720,69 тыс. руб. 2021 год – 44 924,67 тыс. руб. 2022 год - 44 924,67 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 60,2 % |

»;

1.11	Раздел 3. Подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:

«3.	Прогноз конечных результатов подпрограммы

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных в подпрограмме, к концу 
2022 года позволит достичь следующих конечных результатов:

-	доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 60,2 %.

Плановые значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам реализации представлены в таблице № 2 приложения № 1 к муниципальной программе. Методика расчета показателей (индикаторов) представлена в таблице № 3 приложения № 1
к муниципальной программе.

1.12	Раздел 4. Подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:

«4.	Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2015-2022 годы.»;

1.13.	Таблицу 1 Приложения №1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.13.	Таблицу 2 Приложения № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.14.	Таблицу 4 Приложения № 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству
и инфраструктуре Сергееву И.Б.

3.	Комитету по местному самоуправлению, межнациональным отношениям
и организационной работе опубликовать настоящее постановление в газете
«Киришский факел» (без приложений к нему), опубликовать полный текст постановления
с приложениями в сетевом издании «Киришский факел», а также разместить на официальном сайте администрации Киришского муниципального района.

4.	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Киришский факел».

Глава администрации								      О.Г.Дмитриев

Приложение № 1 к постановлению 
от 09.04.2020 № 722

Приложение № 1 
к муниципальной программе

Таблица 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия соисполнитель | Год | Последствия не реализации | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | Окончания реализации |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | 2015 | 2022 | - | - |
| 1.1 | Ремонт дорожного покрытия | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2022 | Рост транспортной составляющей в конечной цене товаров и услуг из-за увеличения себестоимости автомобильных перевозок, затрат времени в пути и уровня аварийности, уменьшения производительности работы автотранспорта и ухудшения условий движения транспортных потоков | Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 1.2 | Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу на Автодороге «А» автомобильная дорога общего пользования местного значения (II категории) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2021 | 2022 |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | 2015 | 2022 | - | - |
| 2.1 | Содержание дорог | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2022 | Рост уровня аварийности, уменьшение производительности работы автотранспорта и ухудшение условий движения транспортных потоков | Доля автомобильных дорог общего пользования, содержащихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения |
| 2.2 | Обслуживание снежной свалки | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2016 | Ухудшение производительности работы автотранспорта, занятого на вывозе снега с городских улиц, скверов, парков, придомовых территорий и территорий землепользователей | Доля утилизированного снега |
| 3 | Подпрограмма «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | 2015 | 2022 | - | - |
| 3.1 | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2022 | Ухудшение качества и уровня комфорта проживания населения | Доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
| 4 | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | 2015 | 2020 | - | - |
| 4.1 | Строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2020 | Отсутствие альтернативного транспортного сообщения в промзону | Доля выполненных работ по организации дорожного движения; доля выполненных работ по устройству водопропускных труб; доля выполненных работ по переустройству паропровода; доля выполненных работ по переустройству сетей водопровода и канализации; доля выполненных работ по устройству разрезного футляра – МНПП; доля выполненных работ по электроснабжению; доля выполненных работ по электроснабжению БКТП; доля выполненных работ по переустройству ЛЭП 110 кВ. |
| 4.2 | Строительство двухполосного участка ул. Восточной | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2015 | Отсутствие подъезда к жилому дому | Ввод в эксплуатацию двухполосного участка ул. Восточной, протяженностью 142 м.п., вдоль жилого дома № 8 с тротуаром |
| 4.3 | Строительство ул. Восточная (от пр. Победы) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2017 | 2017 | Отсутствие проезда от пр. Победы до пр. Героев (к городскому рынку) | - |
| 4.4 | Строительство ул. Восточной | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 | Отсутствие проезда от пр. Победы до пр. Героев (к городскому рынку) | Ввод в эксплуатацию ул. Восточной (от пр. Победы) в г. Кириши Ленинградской области |

Приложение № 2 к постановлению 
от 09.04.2020 № 722

Приложение № 2 
к муниципальной программе

Таблица 2

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый период (2014 год) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 87,1 | 88,3 | 90,4 | 92,5 | 94,5 | 96,6 | 91,6 | 91,7 | 91,8 |
| 2 | Доля автомобильных дорог общего пользования, содержащихся в состоянии, допустимом по условиям обеспечения безопасности дорожного движения | % | 82,3 | 89 | 94 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 3 | Доля утилизированного снега | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Доля проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 36 | 50 | 62 | 74 | 86 | 88 | 60 | 60,1 | 60,2 |
| 5 | Доля выполненных работ по организации дорожного движения | % | - | 50 | 65 | 85 | 90 | 95 | 100 | - | - |
| 6 | Доля выполненных работ по устройству водопропускных труб | % | - | 35 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля выполненных работ по переустройству паропровода | % | - | 30 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Доля выполненных работ по переустройству сетей водопровода и канализации | % | - | 60 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Доля выполненных работ по устройству разрезного футляра – МНПП | % | - | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля выполненных работ по электроснабжению | % | - | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля выполненных работ по электроснабжению БКТП | % | - | 50 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля выполненных работ по переустройству ЛЭП 110 кВ | % | - | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ввод в эксплуатацию двухполосного участка ул. Восточной, протяженностью 142 м.п., вдоль жилого дома № 8 с тротуаром | м.п. | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Ввод в эксплуатацию ул. Восточной (от пр. Победы) в г. Кириши Ленинградской области | м.п. | - | - | - | - | 648,5 | - | - | - | - |

Приложение № 3 к постановлению 
от 09.04.2020 № 722

Приложение № 4 
к муниципальной программе

таблица 4

План реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия соисполнитель | Срок реализации | Годы реализации | Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей в ценах соответствующих лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе |
|  |  |  | Начало реализации | Конец реализации |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | Бюджет Киришского городского поселения | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по муниципальной программе | 2 655 531,89 | 0,00 | 266 512,09 | 2 389 019,80 | 0,00 |
|  | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | 2015 | 2022 | 2015 | 335 259,28 | 0,00 | 6 244,47 | 329 014,81 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2016 | 358 053,87 | 0,00 | 17 408,50 | 340 645,37 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2017 | 343 264,96 | 0,00 | 8 128,00 | 335 136,96 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2018 | 379 927,28 | 0,00 | 5 914,20 | 374 013,08 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2019 | 260 334,85 | 0,00 | 0,00 | 260 334,85 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2020 | 252 418,98 | 0,00 | 0,00 | 252 418,98 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2021 | 381 602,46 | 0,00 | 128 812,04 | 252 790,42 | 0,00 |
|  |  |  |  | 2022 | 344 670,21 | 0,00 | 100 004,88 | 244 665,33 | 0,00 |
| 1 | Итого по подпрограмме | 774 440,82 | 0,00 | 266 512,09 | 507 928,73 | 0,00 |
|  | Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2022 | 2015 | 73 813,46 | 0,00 | 6 244,47 | 67 568,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 84 654,02 | 0,00 | 17 408,50 | 67 245,52 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 61 959,69 | 0,00 | 8 128,00 | 53 831,69 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 74 413,52 | 0,00 | 5 914,20 | 68 499,32 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 52 275,60 | 0,00 | 0,00 | 52 275,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 34 866,22 | 0,00 | 0,00 | 34 866,22 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 214 695,28 | 0,00 | 128 812,04 | 85 883,24 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 177 763,03 | 0,00 | 100 004,88 | 77 758,15 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятия |
|  | Ремонт дорожного покрытия | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2022 | 2015 | 73 813,46 | 0,00 | 6 244,47 | 67 568,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 84 654,02 | 0,00 | 17 408,50 | 67 245,52 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 62 407,24*** | 0,00 | 8 128,00 | 54 279,24*** | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 74 413,52 | 0,00 | 5 914,20 | 68 499,32 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 52 275,60 | 0,00 | 0,00 | 52 275,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 34 866,22 | 0,00 | 0,00 | 34 866,22 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 49 551,64 | 0,00 | 0,00 | 49 551,64 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 49 551,64 | 0,00 | 0,00 | 49 551,64 | 0,00 |
| 1.2. | Капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу на Автодороге «А» автомобильная дорога общего пользования местного значения (II категории) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2021 | 2022 | 2021 | 165 143,64 | 0,00 | 128 812,04 | 36 331,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 128 211,39 | 0,00 | 100 004,88 | 28 206,51 | 0,00 |
| 2 | Итого по подпрограмме | 808 487,60 | 0,00 | 0,00 | 808 487,60 | 0,00 |
|  | Подпрограмма «Содержание и управление дорожным хозяйством муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2022 | 2015 | 86 322,13 | 0,00 | 0,00 | 86 322,13 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 76 506,85 | 0,00 | 0,00 | 76 506,85 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 77 766,75 | 0,00 | 0,00 | 77 766,75 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 86 721,23 | 0,00 | 0,00 | 86 721,23 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 121 312,74 | 0,00 | 0,00 | 121 312,74 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 115 892,88 | 0,00 | 0,00 | 115 892,88 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 121 982,51 | 0,00 | 0,00 | 121 982,51 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 121 982,51 | 0,00 | 0,00 | 121 982,51 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятия |
|  | Содержание дорог | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2022 | 2015 | 85 702,39 | 0,00 | 0,00 | 85 702,39 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 91 137,72* | 0,00 | 0,00 | 91 137,72* | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 90109,63**** | 0,00 | 0,00 | 90 109,63**** | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 102486,39***** | 0,00 | 0,00 | 102486,39***** | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 121 312,74 | 0,00 | 0,00 | 121 312,74 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 115 892,88 | 0,00 | 0,00 | 115 892,88 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 121 982,51 | 0,00 | 0,00 | 121 982,51 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 121 982,51 | 0,00 | 0,00 | 121 982,51 | 0,00 |
| 2.2 | Обслуживание снежной свалки | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2016 | 2015 | 619,74 | 0,00 | 0,00 | 619,74 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 1 193,09 | 0,00 | 0,00 | 1 193,09 | 0,00 |
| 3 | Итого по подпрограмме | 362 246,31 | 0,00 | 0,00 | 362 246,31 | 0,00 |
|  | Подпрограмма «Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов, расположенных на территории муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2022 | 2015 | 72 830,18 | 0,00 | 0,00 | 72 830,18 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 60 023,07 | 0,00 | 0,00 | 60 023,07 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 52 768,00 | 0,00 | 0,00 | 52 768,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 22 824,13 | 0,00 | 0,00 | 22 824,13 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 41 230,90 | 0,00 | 0,00 | 41 230,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 22 720,69 | 0,00 | 0,00 | 22 720,69 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 44 924,67 | 0,00 | 0,00 | 44 924,67 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 44 924,67 | 0,00 | 0,00 | 44 924,67 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятия |
|  | Ремонт проездов и подходов к подъездам многоквартирных жилых домов | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2022 | 2015 | 72 830,18 | 0,00 | 0,00 | 72 830,18 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 60 023,07 | 0,00 | 0,00 | 60 023,07 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 52 768,00 | 0,00 | 0,00 | 52 768,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 22 824,13 | 0,00 | 0,00 | 22 824,13 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 41 230,90 | 0,00 | 0,00 | 41 230,90 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 22 720,69 | 0,00 | 0,00 | 22 720,69 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2021 | 44 924,67 | 0,00 | 0,00 | 44 924,67 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2022 | 44 924,67 | 0,00 | 0,00 | 44 924,67 | 0,00 |
| 4. | Итого по подпрограмме | 710 357,16 | 0,00 | 0,00 | 710 357,16 | 0,00 |
|  | Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2020 | 2015 | 102 293,51 | 0,00 | 0,00 | 102 293,51 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 136 869,93 | 0,00 | 0,00 | 136 869,93 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 150 770,52 | 0,00 | 0,00 | 150 770,52 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 195 968,40 | 0,00 | 0,00 | 195 968,40 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 45 515,61 | 0,00 | 0,00 | 45 515,61 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 78 939,19 | 0,00 | 0,00 | 78 939,19 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятия |
|  | Строительство подъездной улицы к промзоне с выездом на I очередь Северо-Восточного шоссе | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2020 | 2015 | 96 862,14 | 0,00 | 0,00 | 96 862,14 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2016 | 137 843,88** | 0,00 | 0,00 | 137 843,88** | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2017 | 134 151,26 | 0,00 | 0,00 | 134 151,26 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2018 | 96 515,55 | 0,00 | 0,00 | 96 515,55 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2019 | 45 515,61 | 0,00 | 0,00 | 45 515,61 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | 2020 | 78 939,19 | 0,00 | 0,00 | 78 939,19 | 0,00 |
| 4.2. | Строительство двухполосного участка ул. Восточной | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2015 | 2015 | 2015 | 5 431,37 | 0,00 | 0,00 | 5 431,37 | 0,00 |
| 4.3. | Строительство ул. Восточная (от пр. Победы) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2017 | 2017 | 2017 | 16 619,26 | 0,00 | 0,00 | 16 619,26 | 0,00 |
| 4.4. | Строительство улицы Восточной | Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Киришского муниципального района | 2018 | 2018 | 2018 | 99 452,85 | 0,00 | 0,00 | 99 452,85 | 0,00 |

*	В том числе 15823,96- объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2015 года  (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы и  муниципальной программы в целом).
**	В том числе 973,95- объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2015 года (не учитывается
в общем объеме финансирования подпрограммы и муниципальной программы в целом).

***	В том числе 447,55 - объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2016 года  (не учитывается
в общем объеме финансирования подпрограммы и  муниципальной программы в целом).

****	В том числе 12 342,88 - объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2016 года  (не учитывается в общем объеме финансирования подпрограммы и  муниципальной программы в целом).

*****	В том числе 15 765,16 - объем финансового обеспечения за счет неисполненных бюджетных обязательств 2017 года (не учитывается
в общем объеме финансирования подпрограммы и муниципальной программы в целом).

# Text boxes

О внесении изменений
в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области» утвержденную постановлением
от 16.10.2014 № 2413